GMINA SPYTKOWICE

powiat  wadowicki

NIP 551 11 23 930

________________________________________________

34-116 Spytkowice, ul Zamkowa 12, tel. : 33  87 91 820, fax : 33 87 91 560

www.spytkowice.net.pl , e-mail ; gmina@spytkowice.net.pl

IT.271.3.1.2017.MO                                                                        Spytkowice: 06.03.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Podstawa prawna: zgodnie  z przepisami art. 4 pkt 8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r, poz.2164 z późn. zm.) - do  postępowania  nie stosuje się w/w  przepisów  - zamówienie poniżej 30.000 euro.

Wójt Gminy  Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty

cenowe  na:

Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach

ul. Zamkowa 14, 34 – 116 Spytkowice

1. Przedmiot zamówienia: Wymiana okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 – 116 Spytkowice

zakres robót obejmuje:

Wymianę trzech okien w budynku komunalnym – OSP w Spytkowicach wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres prac do wykonania określa przedmiar robót – załącznik nr 2.

2.Wszystkie w/w prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wbudowany materiał powinien posiadać odpowiednie parametry i atesty a przedstawione w przedmiarze materiały należy traktować jako niezbędne przy określeniu wymaganego standardu. Okna wykonać z profilu „ciepłego” PCV w kolorze białym, dostosować podział okien do stanu istniejącej stolarki w budynku, okna należy wyposażyć w okucia rozwieralno – uchylne oraz klamkę.

4. Warunki wymagane od wykonawców: posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w  związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

5. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. (033) 879 18 20 wew. 44, 45                   w godzinach pracy Urzędu Gminy.

7. Termin realizacji zamówienia:  30 dni od dnia podpisania zlecenia.

8. Istotne warunki zlecenia i odbioru przedmiotu zlecenia:

a)  wynagrodzenie kosztorysowe,

b) gwarancja na wykonane roboty – 24 miesiące, gwarancja na okna minimum 5 lat;

c) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia 0,2 % wartości brutto za każdy

1 dzień opóźnienia .

Odbiór zostanie dokonany wciągu 7 dni od  zgłoszenia  zakończenia robót przez Wykonawcę.

9. Oferty należy składać:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia wraz z kosztorysem ofertowym należy  złożyć                          osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach ul. Zamkowa 14, 34 – 116 Spytkowice” na Dzienniku  podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice,  ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia   14.03.2017r.

10. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w załączniku Nr1 do ogłoszenia. Podana                      w ofercie  wartość brutto zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związanie                      z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zdecyduje największa liczba zdobytych punktów w następujących kryteriach:

- 80 pkt  - cena

- 20 pkt gwarancja

wyliczana arytmetycznie

11. Informacja o wyborze wykonawcy:

Wykonawca zostanie powiadomiony o złożonych ofertach i wyborze oferty w sposób zaznaczony w formularzu ofertowym.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

- Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Do wiadomości:

- strona internetowa

Załącznik Nr 1

Nazwa Wykonawcy

……………………….. …………………

……………………………………………

……………………………………………..

FORMULARZ CENOWY

Nawiązując do zaproszenia  do składnia ofert  na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl na zadanie:

Wymiana okien w budynku komunalnym - OSP w Spytkowicach

ul. Zamkowa 14, 34 – 116 Spytkowice

1. Oferujemy Wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem za cenę kosztorysową:

cena brutto :……………………………………..zł brutto.

słownie brutto…………………………………………………...……………………………

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

Cena brutto zawiera obowiązujący podatek VAT.

2. Udzielamy gwarancji na roboty budowlane 24 miesiące od daty końcowego odbioru robót, gwarancja na okna………………... (minimum 5lat).

3. Termin wykonania robót: 30 dni od dnia podpisania zlecenia.

4.  Termin płatności faktury do 30 dni od daty złożenia faktury.

5. Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału określone w ogłoszeniu, zapoznaliśmy się             z wykonaniem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, ponadto oświadczam/y że,

- posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- posiadam/y  odpowiednie ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej

- spełniam/y  warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegam/y wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp,

Jednocześnie stwierdzam ,iż świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Powiadomienie o złożonych ofertach i wyborze oferty:

fax                  (

telefon            (

e-mail             (

....................................    				  …..…………………………………………

/data, miejscowość/					/ podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej /

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2. Uwaga: z uwagi na konieczność demontażu z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić istniejącej wyprawy elewacyjnej, przyjąć wsp. do R=1,50 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 2 | KNR 4-01 0106-04 | Analogia: usunięcie budynku zdemontowanych okien oraz powstałego przy demontażu stolarki gruzu | m3 |  |  |
|  |  | 0.50 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 3 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych oraz zdemontowanych okien na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 0.50 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za składowanie odpadów na wysypisku. | m3 |  |  |
|  |  | 0.50 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 5 | KNR 0-19 1023-09 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z pięciokomorowych profilii PCV w kolorze białym, szklonych szybą o wsp. 1,1 W/m2K, z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 i uszczelnieniem od strony zewnętrznej na styku ościażnicy i wyprawy elewacyjnej masą silikonową odporną na działanie czynników zewnętrznych. Kolor dostosować do istniejącej wyprawy elewacyjnej. | m2 |  |  |
|  |  | (1.15*1.75)*3 | m2 | 6.038 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.038 |
| 6 | KNR 2-02 2009-05 | Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ościeżach | m2 |  |  |
|  |  | (1.15+1.75*2)*0.25*3 | m2 | 3.488 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.488 |
| 7 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi o dyspersji akrylowej w kolorach półpełnych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. Kolor dostosować do istniejącego wymalowania pomieszczenia. | m2 |  |  |
|  |  | (1.15+1.75*2)*0.25*3 | m2 | 3.488 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.488 |

# Text boxes

załącznik nr 2